未来开发计划

Harness 云端服务 · 功能演进路线（v1.0 草案）

版本：v1.0　|　状态：评审中　|　日期：2026-08-31

一、文档目的

本计划在云端 harness-service（bibike 改造）+ 本地桌面瘦壳的迁移基础上，明确下一阶段四项核心能力的建设目标、技术路径、里程碑与验收标准，供团队评审排期。

二、四项功能总览

| 序号 | 功能 | 一句话目标 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告脚本生成 → Skill | 打通生成全链路并封装为可复用的 talk-script Skill | P0 |
| 2 | 飞书多维表格常态化接入 | 脚本/用词/审批等数据实时写入、分析与流转 | P0 |
| 3 | 影刀 API · Webhook 任务执行 | 后台添加任务，个人经 URL Webhook 触发专属非固定任务 | P1 |
| 4 | 视频转文字 · 反哺脚本生成 | 转录 + 结构分析，注入 Skill 检索提升生成质量 | P1 |

三、功能一：打通广告脚本生成功能，封装为 Skill

3.1 目标

目标：在本地/云端跑通「需求采集 → 知识库检索 → 脚本生成 → 逻辑润色 → 风险守卫」完整链路，并把 bibike 的 Python Agent 提示词固化封装为 `talk-script` Skill，由 codex 执行引擎统一调用。

3.2 现状

已有的 bibike Agent（BriefIntake / KnowledgeRetriever / 生成润色 / 风险审查 / 事实守卫）已完成提示词重写，产出 `talk-script/SKILL.md`；`/retrieve` 检索桥已设计。

尚未打通端到端：云端 codex 引擎、skill 下发同步、本地瘦壳改调云端。

3.3 技术路径

A 阶段：落地 `/retrieve` 检索桥 + admin 看板后端（LLM/用户/插件/知识库）。

B 阶段：云端部署 codex app-server，`/plugins/sync` 下发 skill；本地瘦壳改走云 HTTP/SSE。

C 阶段：本地退役 codex，完全云端执行；skill 依据 brief 动态调用 `/retrieve` 取六模块+金句库参考。

3.4 验收标准

对话输入需求 → 自动追问（≤5 轮）→ 检索 → 生成 → 返回口播稿 + 创作说明 + 风险提醒；

非法功效/价格/极限词等命中守卫并进入风险提醒，不阻断交付。

四、功能二：常态接入飞书多维表格，支持数据实时写入、分析与流转

4.1 目标

目标：把脚本、用词记录、审批状态、周报等数据实时写入飞书多维表格（Base/Bitable），支持自动分析统计与跨表流转，形成可看板的运营台账。

4.2 现状

已有 lark Base MCP 与 `BaseInsert` 工作流原型；Deprecated ad_script 5 步含飞书写表。

缺：常态化的双向数据流、审批状态回写、跨表统计与流转规则。

4.3 技术路径

设计多维表格 schema（脚本表、用词记录表、审批表、周报表），字段对齐 Skill 输出的结构化字段。

生成完成/审批提交通过标准化写入接口提交到 Base；状态变更经事件订阅/回调回写。

利用 Base 视图与仪表盘实现用量、通过率、风险命中率的自动分析。

4.4 验收标准

一条脚本生成后自动落入 Base 对应记录，审批通过后状态自动流转；

仪表盘可按时间/人员/风格统计生成量与风险命中。

五、功能三：接入影刀 API，Webhook 调用个人专属非固定任务

5.1 目标

目标：通过向指定 URL 发送 Webhook 请求，触发「个人专属」的影刀 RPA 非固定任务；任务由云端后台动态添加，无需改代码即可扩展。

5.2 现状

影刀 RPA 提供 HTTP API/Webhook 触发能力；当前未接入。

「个人专属 + 非固定」意味着任务参数、属主、授权均需后台化管理，而非硬编码固定流程。

5.3 技术路径

后台新增「任务注册表」（任务ID / 属主 / 参数模板 / 影刀 Webhook URL / 触发权限）。

管理端录入任务并生成专属调用 URL（含签名/鉴权），个人/系统向 URL 发送 Webhook 即触发。

执行结果经影刀回调或轮询回传，写入飞书表格/看板，形成闭环。

5.4 验收标准

后台可无代码新增一条个人任务；向专属 URL 发 Webhook 即触发影刀执行；

执行状态与结果可回查、可流转到飞书多维表格。

六、功能四：视频转文字 + 结构分析，反哺脚本生成 Skill

6.1 目标

目标：把参考视频转为文字稿，分析其脚本结构与节奏，作为高质量参考注入 `talk-script` 检索/生成环节，持续提升口播生成质量。

6.2 现状

仓库已有视频生成模块（规划停用）与 harness-rag 的 embedding/分块能力；无转录与结构分析。

6.3 技术路径

搭建转录管线：上传视频 → 音频抽取/转码 → ASR（Whisper / 云服务）→ 带时间戳文字稿。

结构分析：按 talk-script 六模块（痛点钩子/购买理由/信任背书/品牌资产/促销话术）对文字稿分段标注，提取语气/节奏/金句特征。

注入方式：分析结果入知识库或作为实时参考传给 `/retrieve`/生成 Skill，供借鉴表达与结构。

6.4 验收标准

视频可一键转出结构化文字稿并完成模块标注；

抽取的高质量脚本片段可被 Skill 检索命中，生成脚本结构/节奏较上线前有可度量提升（如风险命中下降、参考命中率上升）。

七、优先级与里程碑建议

| 阶段 | 内容 | 涉及功能 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 打通广告脚本 Skill 端到端 + 飞书多维表格写入初版 | 功能1、功能2 |
| 阶段二 | 影刀 Webhook 任务平台上线，后台任务注册与触发 | 功能3 |
| 阶段三 | 视频转文字与结构分析接入，反哺 Skill 检索 | 功能4 |
| 持续 | 飞书表格双向流转、分析仪表盘、月度评审迭代 | 功能2 |

八、依赖与风险

功能1 是功能2/4 的基础：skill 结构化输出字段需先行冻结，飞书 schema 与转录注入才能对齐。

功能3 依赖影刀侧 API/Webhook 回调能力与鉴权方式，需提前与其对接确认。

功能4 的算力与成本：ASR 选型、并发、有效期内的迁移（视频模块停用与否）需评估。

全部功能延续云端看板鉴权体系：Admin 走会话 cookie，skill/任务接口走 API-key/Bearer 两路隔离。

— 本计划为草案，评审后按里程碑排期 —